智能导医系统课程设计

适用专业：人工智能、软件工程、计算机科学与技术等相关专业

分组要求：5–8人/组，分工明确、协同开发

核心技术：符号主义专家系统（规则推理、知识表示）+ 深度学习/机器学习（文本分类、语音识别）

设计目标：通过完整产品开发流程，提升学生AI技术学以致用能力，完成可演示的智能导医原型系统

# 一、课程设计总体目标

- 掌握完整软件产品开发流程：从市场需求分析、产品需求定义，到系统架构设计、软件开发、系统测试、成果演示的全流程落地。

- 综合运用AI核心知识：熟练运用符号主义专家系统（规则库构建、推理机实现）与深度学习/机器学习技术，实现技术与实际场景的结合。

- 培养工程实践与团队协作能力：提升需求分析、架构设计、代码开发、测试优化的工程素养，锻炼小组分工协作、沟通协调能力。

- 完成可演示原型：开发具备语音问诊、症状识别、智能分诊、科室引导等核心功能的智能导医系统，达到课程设计验收标准。

# 二、项目背景与研发意义

## 2.1 项目背景

当前医院就诊流程繁琐，人工导诊人员工作压力大，患者常因不熟悉科室布局、不清楚症状对应科室，出现分诊错误、就诊延误等问题。智能导医系统作为医疗信息化的重要组成部分，可通过AI技术自动完成患者症状识别、科室推荐与就诊引导，有效提升就诊效率、减轻人工负担，具有明确的实际应用场景和需求。

## 2.2 研发意义

本项目将经典人工智能（符号主义专家系统）与现代深度学习技术结合，既贴合课程教学重点，又能让学生体会AI技术在医疗场景的落地应用。通过完整的产品开发流程，帮助学生打破理论与实践的壁垒，提升学以致用的能力，同时为医疗服务智能化提供简易可行的解决方案，兼具教学价值与实践意义。

# 三、团队分组与职责分工（5–8人/组）

要求每组明确分工，全员参与核心开发，确保每个人都能承担对应模块任务，锻炼专业能力。具体分工如下：

| 岗位 | 人数配置 | 核心职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目组长 | 1人 | 统筹项目进度、协调各模块接口、对接指导老师、组织团队讨论，确保项目按时完成。 |
| 需求与架构组 | 1–2人 | 开展市场需求调研，撰写市场需求文档（MRD）、产品需求文档（PRD）；设计系统整体架构，划分模块，定义模块接口。 |
| 专家系统组 | 1–2人 | 构建医疗知识库（症状、科室、分诊规则），基于符号主义思想设计并实现推理机，完成规则匹配、多症状加权推理功能。 |
| 深度学习/算法组 | 1–2人 | 实现语音识别功能（调用API或搭建简易深度学习模型），辅助症状提取。 |
| 界面与交互组 | 1–2人 | 开发GUI界面，实现语音采集、结果展示、楼层引导等交互功能，确保界面简洁、操作便捷。 |
| 测试与文档组 | 1人 | 设计测试用例，开展功能测试、准确率测试、异常用例测试；记录BUG并跟踪优化；撰写课程设计说明书、系统使用说明书等全套文档。 |

备注：5人组可合并部分岗位（如界面与交互组合并至其他组）；8人组可新增“优化与调试岗”，负责系统整体优化与演示调试。

# 四、总体技术路线

本项目采用“专家系统 + 深度学习”混合架构，兼顾经典AI方法与现代深度学习技术，既降低开发难度，又提升系统智能化水平，具体技术路线如下：

- 符号主义专家系统：以IF-THEN规则构建医疗知识库（症状—科室对应关系），设计正向推理机，实现基础分诊功能，确保核心逻辑清晰、可解释。

- 深度学习/机器学习：搭建症状文本分类模型，提升模糊症状、多症状组合的识别准确率；实现语音转文本功能，方便患者语音输入症状。

- 架构分层：采用四层架构设计，从下到上依次为：数据层（数据库、知识库）→ 算法推理层（专家系统推理机、深度学习模型）→ 业务逻辑层（模块协同、流程控制）→ 交互展示层（GUI界面、语音交互）。

- 系统集成：将各模块无缝对接，实现“语音输入→症状提取→专家系统推理→深度学习辅助优化→分诊结果→楼层引导”的全流程闭环。

# 五、开发内容与阶段要求

本课程设计按7个阶段推进，每个阶段明确输出成果，确保开发过程有序、可追溯，具体要求如下：

## 阶段1：市场需求与产品需求分析（1周）

- 核心任务：调研医院导诊现状、患者就诊痛点，分析医院、医护人员、患者的核心需求；明确系统核心功能与非功能需求，划定开发范围。

- 输出成果：市场需求文档（MRD）、产品需求文档（PRD），明确核心功能（语音问诊、症状提取、智能分诊、楼层引导、历史记录查询）。

## 阶段2：系统架构设计（1周）

- 核心任务：基于PRD设计系统整体架构，划分各功能模块，明确模块职责与接口定义；确定技术选型、数据库设计方案。

- 输出成果：系统架构图、模块分工图、接口定义文档、数据库设计说明书（含表结构）。

## 阶段3：知识库与专家系统构建（1–2周）

- 核心任务：整理简化医疗知识，构建症状-科室对应规则库（至少包含20种常见症状、8-10个科室）；基于符号主义思想，设计并实现推理机，支持多症状加权推理、模糊症状引导补充。

- 输出成果：规则库文件（可采用txt、Excel或数据库存储）、推理机核心代码、推理测试用例。

## 阶段4：深度学习/算法实现（1–2周）

## 阶段5：系统集成与软件开发（2周）

- 核心任务：开发GUI界面，实现各模块无缝对接；集成专家系统推理机与深度学习模型，实现混合推理；完成数据库集成，实现科室、楼层、就诊记录的存储与查询；优化系统交互流程。

- 输出成果：可运行的完整系统源码、GUI界面程序、数据库文件。

## 阶段6：系统测试与优化（1周）

- 核心任务：设计功能测试用例、准确率测试用例、异常用例（如语音识别失败、症状模糊）；开展系统测试，记录BUG并跟踪优化；提升系统稳定性与分诊准确率。

- 输出成果：测试用例文档、测试报告（含BUG记录、优化方案）、优化后的系统程序。

## 阶段7：结题报告与答辩准备（1周）

- 核心任务：撰写课程设计说明书（含需求分析、架构设计、技术实现、测试结果等）；整理源码、使用说明书、演示视频；准备答辩演示脚本，明确各成员答辩分工。

- 输出成果：课程设计说明书、源码压缩包、使用说明书、演示视频、答辩PPT。

- 六、验收标准

课程设计验收分为功能验收、文档验收、演示答辩验收三部分，具体标准如下：

## 7.1 功能验收（40%）

- 核心功能：语音问诊、症状提取、智能分诊、楼层引导功能正常实现，流程闭环。

- 专家系统：规则库完整，推理逻辑正确，可实现基础分诊。

- 深度学习：症状文本分类、语音识别功能正常，准确率达标。

- 稳定性：系统连续运行30分钟无崩溃、无报错，操作流畅。

## 7.2 文档验收（20%）

- 文档齐全：包含MRD、PRD、架构设计文档、数据库设计说明书、测试报告、课程设计说明书。

- 文档规范：格式统一、内容完整，重点突出技术实现细节与团队分工。

## 7.3 演示答辩验收（40%）

- 现场演示：可顺利完成全流程演示，操作熟练，分诊结果准确。

- 团队答辩：各成员可清晰讲解负责模块的技术实现、遇到的问题及解决方案。

- 技术掌握：熟练掌握专家系统、深度学习相关知识，能应对指导老师的技术提问。

# 八、评分参考标准（总分100分）

| 评分模块 | 分值 | 评分要点 |
| --- | --- | --- |
| 需求与架构设计 | 20分 | 需求分析全面，架构设计合理，模块划分清晰，接口定义规范。 |
| 专家系统实现 | 25分 | 知识库完整，推理机逻辑正确，分诊效果良好，可解释性强。 |
| 深度学习/算法实现 | 25分 | 模型训练规范，识别/分类准确率达标，代码规范，可复用性强。 |
| 系统集成与演示 | 20分 | 系统运行稳定，功能完整，交互流畅，演示效果良好。 |
| 文档与团队协作 | 10分 | 文档齐全规范，团队分工明确，协作顺畅，答辩表现优秀。 |